Varėnos rajono savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 metų įgyvendinimo ataskaita 2023-2024 metais

| Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Sritis | Plane numatytas priemonės pasiekimo laikas | Pasiektas stebėsenos rodiklis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Netaršių M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonių parkas, palyginti su bendru perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto atliekamuose viešuosiuose pirkimuose įsigyjamu ar paslaugoms teikti naudojamu tos pačios kategorijos kelių transporto priemonių skaičiumi, turi sudaryti ne mažiau kaip 60 procentų (nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. – 100 procentų. | Alternatyviųjų degalų dalies transporto sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | Įsigyta 11 proc. netaršių transporto priemonių nuo visų įsigytų transporto priemonių skaičiaus. |  |
| 2. | Netaršių N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonių parkas, palyginti su bendru perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto atliekamuose viešuosiuose pirkimuose įsigyjamu ar paslaugoms teikti naudojamu tos pačios kategorijos kelių transporto priemonių skaičiumi, turi sudaryti ne mažiau kaip 8 procentus (nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. – 16 procentų). | Alternatyviųjų degalų dalies transporto sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | Įsigyta 0 proc. netaršių transporto priemonių nuo visų įsigytų transporto priemonių skaičiaus. |  |
| 3. | Netaršių M3 kategorijos kelių transporto priemonių parkas, palyginti su bendru perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto atliekamuose viešuosiuose pirkimuose įsigyjamu ar paslaugoms teikti naudojamu tos pačios kategorijos kelių transporto priemonių skaičiumi, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų (nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. – 100 procentų). | Alternatyviųjų degalų dalies transporto sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | Įsigyta 0 proc. netaršių transporto priemonių nuo visų įsigytų transporto priemonių skaičiaus. |  |
| 4. | Įrengti viešąsias elektromobilių įkrovimo prieigas prie didžiausių traukos objektų (oro uostų, didelių prekybos centrų, mokymo įstaigų, kino teatrų, viešbučių, degalinių ir kt.). | Alternatyviųjų degalų dalies transporto sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m | Įrengta 13 vnt. elektromobilių įkrovimo prieigų, iš jų 3 savivaldybės biudžeto lėšomis |  |
| 5. | Centrinėje miesto dalyje automobilių stovėjimo aikštelėje, turinčioje ne mažiau kaip 10 stovėjimo vietų, rekomenduojama įrengti bent vieną viešąją elektromobilių įkrovimo prieigą; | Alternatyviųjų degalų dalies transporto sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m | Centrinėje Varėnos miesto dalyje įrengtos 2 vnt. elektromobilių įkrovimo prieigų. |  |
| 6. | Parengti vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planus. | Alternatyviųjų degalų dalies transporto sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | Įvykdyta, parengtas ir patvirtintas planas. |  |
| 7. | Savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių įrengtų/įsigytų fotomodulių tiek ant pastatų stogų, tiek ant žemės galia | AEI dalies elektros energijos bei šilumos ir vėsumos sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | 2297 kW |  |
| 8. | Modernizuojami 15 daugiabučių | AEI naudojimo pastatuose didinimo priemonės | 2021-2030 m. | 2023-2024 metais modernizuoti 4 daugiabučiai namai. Sutaupomas šilumos energijos kiekis - apie 25 tne. |  |
| 9. | Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT | AEI dalies elektros energijos bei šilumos ir vėsumos sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | Prijungti 3 vartotojai. |  |
| 10. | Savivaldybės valdomų įmonių atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime | AEI dalies elektros energijos bei šilumos ir vėsumos sektoriuje didinimo priemonės | 2023 m. | 5212 kWh/metus |  |
| 11. | Savivaldybės įstaigų energijos poreikių patenkinimas iš saulės jėgainių parkų | AEI naudojimo pastatuose didinimo priemonės | 2021-2030 m. | 18 įstaigų/įmonių |  |
| 12. | Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) | AEI dalies elektros energijos bei šilumos ir vėsumos sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | Parengtas 1 Varėnos sveikatos centro Valkininkų ambulatorijos katilinės rekonstrukcijos projektas. |  |
| 13. | Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją ir šilumos siurblius | AEI dalies elektros energijos bei šilumos ir vėsumos sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | 2023 – 2024 metais netaikyta. |  |
| 14. | Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus | AEI dalies elektros energijos bei šilumos ir vėsumos sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | Modernizuotų tinklų ilgis 0,13683 km |  |
| 15. | Vystyti infrastruktūrą, pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims | Alternatyviųjų degalų dalies transporto sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | 2023 – 2024 metais netaikyta |  |
| 16. | Saulės energijos panaudojimas elektromobilių įkrovimo stotelių, gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui (įkrovimui) | AEI dalies elektros energijos bei šilumos ir vėsumos sektoriuje didinimo priemonės | 2021-2030 m. | Prie Varėnos „Ryto“ progimnazijos įrengta saulės baterijomis maitinama dviračių priežiūros ir mobilių įrenginių įrengimo bei Wi-Fi stotelė. Parke Basanavičiaus g., Varėnoje, įrengti šviestuvai su saulės baterijomis. |  |
| 17. | Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose | Priemonės, kuriomis savivaldybė siekia tikslų atsinaujinančių išteklių energetikos srityje | Kasmet | 2023 m. žaliųjų pirkimų procentas nuo visų viešųjų pirkimų skaičiaus buvo 98,3 proc., 2024 m. – 100 proc. |  |
| 18. | Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos | Savivaldybėje taikomos ir planuojamos taikyti informavimo priemonės | Kasmet | Netaikyta. |  |
| 19. | Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu | Savivaldybėje taikomos ir planuojamos taikyti informavimo priemonės | Kasmet | Nuo 2022 m. vasario 1 d. UAB Varėnos autobusų parko autobusais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Varėnos rajono gyventojai gali važiuoti nemokamai, taip skatinant gyventojus naudotis viešuoju transportu. | http://www.varenosap.lt/varenos-autobusu-parko-kelioniu-tvarkarasciai/ |
| 20. | Skatinti elektra varomas transporto priemones | Savivaldybėje taikomos ir planuojamos taikyti informavimo priemonės | Kasmet | Informacija apie savivaldybės planuojamas ir taikomas priemones elektromobilių įsigijimo skatinimui viešinama savivaldybės elektroninėje svetainėje. | https://varena.lt/naujienos/savivaldybes-administracija-planuoja-isirengti-elektromobiliu-ikrovimo-stotele/ https://varena.lt/naujienos/pradedamos-elektromobiliu-ikrovimo-parko-statybos-senojoje-varenoje/ https://varena.lt/naujienos/senojoje-varenoje-oficialiai-atidaryta-kavine-caffeine-su-elektromobiliu-ikrovimo-stotelemis/ |
| 21. | Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas | Savivaldybėje taikomos ir planuojamos taikyti informavimo priemonės | Kasmet | Informacija apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, teikta savivaldybės elektroninėje svetainėje. | https://varena.lt/aktualijos/kvietimas-teikti-paraiskas-paramai-saules-elektrinems-isirengti/?csrt=11288234726765898577 |
| 22. | Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais | Savivaldybėje taikomos ir planuojamos taikyti informavimo priemonės | Kasmet | 1 mokymai, apmokyti 2 darbuotojai. |  |
| 23. | AIE bendrijų steigimo skatinimas | Priemonės, kuriomis savivaldybė siekia tikslų atsinaujinančių išteklių energetikos srityje | Kasmet | - | Nevykdyta |

______________