Projektas

(skelbti Infplex)

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAKĖNŲ SENIŪNIJOS 2026 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2026 m. kovo mėn    d. Nr. DV-

Varėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi ir Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-X-11 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu,

t v i r t i n u Varėnos rajono savivaldybės administracijos Jakėnų seniūnijos 2026 metų veiklos planą (pridedama).

## Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

## pavaduojanti administracijos direktorę 		                		Stasė Bingelienė

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2026 m. kovo   d. įsakymu Nr. DV-

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAKĖNŲ SENIŪNIJOS

2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiksmo pavadinimas | Rezultato vertinimo kriterijaus |  | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas (ketvirčiais) | Planuojami skirti asignavimai (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | reikšmė |  |  |  |
| 03. Socialinės apsaugos programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.01.01. | Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas | Gyventojų konsultavimas, prašymų ir dokumentų išmokoms, pašalpoms, kompensacijoms, paslaugoms, lengvatoms, kompensacinei technikai ir kitiems socialiniams klausimams spręsti priėmimas | Priimtų prašymų piniginei socialinei paramai gauti skaičius, vnt. | 220 | Julija Matuizienė | I–IV | 24,6 (SB)* |
|  |  | Seniūnijos gyventojų, kurie kreipėsi dėl socialinės paramos ir kitais įstatyme nenumatytais atvejais, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai | Surašytų buities tyrimo aktų skaičius, vnt. | 90 | Julija Matuizienė | I–IV |  |
|  |  | Piniginės socialinės paramos teikimo tarybos darbo organizavimas | Organizuotų posėdžių skaičius, vnt. | 7 | Dainius Junevičius | I–IV |  |
| 03.05.03.05. | Tikslinių kompensacijų administravimas | Prašymų ir dokumentų priėmimas tikslinėms kompensacijoms gauti | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 11 | Julija Matuizienė | I–IV | 1,5 (Kt)** |
| 08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02.02.02. | Kelių ir takų paprastasis remontas | Kelių su žvyro danga ištisinio žvyravimo darbų organizavimas | Suremontuota kelių su žvyro danga, km | 0,5 | Dainius Junevičius | I–IV | 21,3 (SB) |
|  |  | Kelių ir takų su asfalto danga ištisinio remonto darbų organizavimas | Suremontuota kelių su asfalto danga, km | 0,38 |  |  |  |
| 08.02.04.01. | Kelių priežiūra | Kelių priežiūros organizavimas | Prižiūrimų gatvių ir kelių ilgis, km | 97,3 | Dainius Junevičius | I–IV | 61,5 (SB) |
| 08.02.04.02. | Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas | Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymo darbų organizavimas | Užtaisytų duobių plotas, kv. m. | 300 | Dainius Junevičius | II–III | 7,2 (SB) |
| 08.07.01.01. | Beglobių gyvūnų gaudymas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas | Beglobių gyvūnų gaudymas ir prieglauda | Sugautų ir išvežtų į prieglaudą gyvūnų skaičius, vnt. | 10 | Dainius Junevičius | I–IV | 4,0 (SB) |
| 08.07.01.02. | Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba, pakabinimas | Namų numerių ir gatvių pavadinimų lentelių įsigijimo ir pakabinimo organizavimas | Išdalintų (pakabintų) gatvių pavadinimų lentelių skaičius, vnt. | 6 | Dainius Junevičius | II–IV | 1,0 (SB) |
|  |  |  | Išdalintų (pakabintų) namų numerių lentelių skaičius, vnt. | 10 |  |  |  |
| 08.07.01.03. | Komunalinių paslaugų teikimas | Šaligatvių ir aikštelių priežiūros organizavimas | Prižiūrimų šaligatvių plotas, kv. m | 800 | Dainius Junevičius | I–IV | 28,0 (SB) |
|  |  | Kalėdinių eglučių puošimo organizavimas | Papuoštų eglučių skaičius, vnt. | 3 | Dainius Junevičius | I–IV |  |
|  |  | Vejų ir skverų šienavimo gyvenvietėse organizavimas | Šienaujamų vejų ir skverų plotas, ha | 3,6 | Dainius Junevičius | II–III |  |
| 08.07.01.06. | Rekreacinių teritorijų ir infrastruktūros įrengimas ir priežiūra | Paplūdimių teritorijų tvarkymas | Įrengtų suoliukų ir persirengimo kabinų skaičius, vnt. | 3 | Dainius Junevičius | II–III | 4,0 (SB) |
| 08.07.01.07. | Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra | Teritorijos tvarkymas po avarinių medžių išpjovimo ir genėjimo organizavimas | Išpjautų ir nugenėtų medžių skaičius, vnt. | 20 | Dainius Junevičius | I–IV | 3,0 (SB) |
| 08.08.01.01. | Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas | Kapinių teritorijų priežiūros organizavimas | Sutvarkytų kapinių skaičius, vnt. | 22 | Dainius Junevičius | II–IV | 1,7 (SB) |
| 09. Aplinkos apsaugos programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.02.03. | Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo naudojimo teritorijų | Kapinių ir bendro naudojimo teritorijų tvarkymas | Išvežtų atliekų kiekis, kub. m | 100 | Dainius Junevičius | II–IV | 4,8 (SB) |
| 09.02.02.06. | Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas | Bešeimininkių atliekų tvarkymo organizavimas | Išvežtų atliekų kiekis, t | 1 | Dainius Junevičius | I–IV | 0,5 (SB) |
| 09.02.02.07. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas | Atliekų, turinčių asbesto, tvarkymo organizavimas | Sutvarkytų atliekų kiekis, kv. m. | 1500 | Dainius Junevičius | I–IV | 12,0 (SB) |
| 09.02.03.01. | Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas | Lapų išvežimo iš Puodžių ir Žilinų gyvenviečių viešųjų erdvių organizavimas | Išvežtų atliekų kiekis, t | 1,0 | Dainius Junevičius | III–IV | 5,0 (SB) |
| 10. Savivaldybės valdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.01.02. | Seniūnijų darbo organizavimas | Seniūnijos 2025 m. veiklos ataskaitos rengimas | Parengta ataskaita ir pristatyta seniūnaičių sueigoje | 1 | Dainius Junevičius | I | 70,6 (SB) |
|  |  | Seniūnijos 2026 m. veiklos plano rengimas | Parengtas ir patvirtintas planas | 1 | Dainius Junevičius | I |  |
|  |  | Notarinių veiksmų atlikimas | Atlikta notarinių veiksmų skaičius, vnt. | 10 | Dainius Junevičius | I–IV |  |
|  |  | Leidimų laidoti išdavimas | Išduotų leidimų laidoti skaičius, vnt. | 25 | Angelė Devyžienė | I–IV |  |
|  |  | Visuomenei naudingų darbų organizavimas | Dirbusių visuomenei naudingus darbus asmenų skaičius, vnt. | 60 | Dainius Junevičius | I–IV |  |
|  |  | Pažymų rengimas gyventojams | Parengtų pažymų skaičius, vnt. | 30 | Angelė Devyžienė | I–IV |  |
|  |  | Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų įteikimas, mokesčių rinkimas | Įteiktų deklaracijų skaičius, vnt. | 70 | Angelė Devyžienė | I–IV |  |
|  |  | Dokumentų valdymas ir organizavimas | Gautų, parengtų ir užregistruotų DVS „Kontora“ dokumentų skaičius | 130 | Angelė Devyžienė | I–IV |  |
| 10.01.02.10. | Gyvenamosios vietos deklaravimas | Gyvenamosios vietos deklaracijų pildymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą rengimas, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymas ir kt. | Priimtų deklaracijų skaičius, vnt. | 50 | Angelė Devyžienė | I–IV |  |
|  |  |  | Parengtų pažymų skaičius, vnt. | 30 | Angelė Devyžienė | I–IV |  |
|  |  |  | Priimtų prašymų įtraukti į gyvenamos vietos | 12 | Angelė Devyžienė | I–IV |  |
|  |  |  | neturinčių asmenų apskaitą skaičius, vnt. |  |  |  |  |
|  |  |  | Priimtų prašymų ir sprendimų pakeisti, ištaisyti ar naikinti deklaravimo duomenis skaičius, vnt. | 10 | Angelė Devyžienė | I–IV |  |

* Savivaldybės biudžetas (SB)

** Kiti šaltiniai (Kt)

______________________